## Slide 1: FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
Carrera:
Formulación, Evaluación de Proyectos Informáticos y Emprendedorismo Digital
CARRERA Y PLAN DE ESTUDIO | Ingeniería Informática | 2026
CARRERA Y PLAN DE ESTUDIO | Licenciatura en Sistemas | 2026
Carrera:
Formulación, Evaluación de Proyectos Informáticos

## Slide 2: V. Evaluación financiera del proyecto. (estudio económico, evaluación económica)
5.1 Integración de estados financieros proforma.5.1.1 Estado de resultados.
5.2 Cálculo de los flujos netos de efectivo.
5.3 Indicadores financieros de evaluación de proyectos informáticos.5.3.1 Retorno de la inversión (ROI).5.3.2 Costo beneficio.5.3.3 Valor presente neto (VPN) y Tasa interna de retorno (TIR)
5.4 Matriz de análisis integral para la toma de decisiones

## Slide 3: El análisis económico y financiero son dos enfoques distintos pero complementarios utilizados para evaluar el rendimiento y la salud de una empresa.

## Slide 4: Análisis Económico:
Enfoque: El análisis económico se centra en la evaluación de la actividad operativa y comercial de una empresa y examina cómo la empresa genera ingresos a través de sus actividades y cuan eficiente es en la gestión de sus recursos. Es decir, cómo la empresa crea valor y cómo puede mejorar su eficiencia.
Evaluación: Incluye la rentabilidad económica, los ingresos por ventas (volumen y precios), los costos de producción, los márgenes brutos y netos de contribución, la estructura de costos fijos y variables, administrativos y comerciales, impacto de impuestos, eficiencia operativa y la productividad.

## Slide 5: Análisis Financiero:
Enfoque: Se centra en la evaluación de la posición financiera de una empresa y cómo gestiona sus recursos financieros. Es decir, evalúa la capacidad de la empresa para generar beneficios sostenibles, mantener la liquidez, cumplir con sus obligaciones financieras y utilizar de manera eficiente los recursos financieros. Se centra en los flujos monetarios y su valuación a la tasa de mercado .
Evaluación: Incluye los estados financieros, análisis de ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, rentabilidad, la gestión de flujos de efectivo, las fuentes de financiamiento así como tasas de retorno sobre activos e inversiones, tasas de financiamiento y valuación financiera.

## Slide 6
En resumen, mientras que el análisis económico se enfoca en la eficiencia operativa y en la actividad económica y generación de ingresos de la empresa, el análisis financiero se centra en la gestión y la salud de los recursos financieros. Ambos tipos de análisis son esenciales para tener una comprensión completa de la salud y el rendimiento de una empresa. Combinados, proporcionan información valiosa para la toma de decisiones estratégicas y el éxito empresarial.

## Slide 7: Estudio económico
Objetivos:
Comprender la importancia del análisis económico en proyectos informáticos.
Aprender a integrar estados financieros proforma.
Calcular los flujos netos de efectivo del proyecto.

## Slide 8: Introducción al Análisis Económico
Definición: Evaluación de la viabilidad y rentabilidad del proyecto desde una perspectiva económica.

## Slide 9: Estructuración de análisis económico

## Slide 10: Determinación de los costos
Costo: es un desemboldo en efectivo o en especie hecho en el pasado (costos unididos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo de oportunidad)

## Slide 11: Costos de producción
Los costos de producción se refieren a los gastos necesarios para fabricar o producir bienes o servicios dentro de un proyecto o empresa. Estos costos incluyen todos los recursos utilizados en el proceso de producción, desde materia prima hasta mano de obra y otros costos indirectos asociados directamente con la producción.

## Slide 12: Los costos de producción se pueden clasificar en varias categorías:
Costos Directos de Producción:
Materia Prima: Costo de los materiales utilizados directamente en la fabricación del producto.
Mano de Obra Directa: Salarios y beneficios del personal directamente involucrado en la producción.

## Slide 13: Costos Indirectos de Producción:
Costos Indirectos de Fabricación: Incluyen todos los costos indirectos asociados con la producción, como el mantenimiento de la maquinaria, energía eléctrica utilizada en la planta, etc.Costos Generales de Fabricación:
Costos administrativos y de apoyo relacionados con la producción, como los salarios del personal indirecto, alquiler de instalaciones de producción, seguros, etc.

## Slide 14: Otros Costos Relacionados con la Producción:
Costos de Distribución: Costos asociados con el transporte y almacenamiento del producto terminado.
Costos de Ventas: Comisiones de ventas, publicidad, promoción de ventas, etc.

## Slide 15: Tipos de costos que podrían estar involucrados en proyectos informáticos
Costos Directos:
Desarrollo de Software: Incluye el costo de los programadores y desarrolladores de software que trabajan en la creación del producto informático.
Licencias de Sofware y Herramientas: Costos asociados con la adquisición de software y herramientas necesarias para el desarrollo y la operación del proyecto.
Hardware Especializado: Equipos de hardware específicos necesarios para el desarrollo y la ejecución del software.

## Slide 16: Costos Indirectos:
Infraestructura Tecnológica: Costos asociados con la infraestructura de TI, como servidores, redes, almacenamiento en la nube, etc.
Soporte Técnico: Costos relacionados con el mantenimiento y el soporte técnico continuo del sistema una vez implementado.
Capacitación y Formación: Costos de capacitación del personal en el uso del software desarrollado o en las nuevas tecnologías implementadas.

## Slide 17: Costos Administrativos:
Salarios y Beneficios del Personal: Costos asociados con el personal administrativo y de gestión que supervisa y coordina el proyecto.
Gastos Generales: Costos indirectos de operación, como alquiler de oficinas, servicios públicos, seguros, etc.

## Slide 18: Costo financiero en proyectos de informaticos
Intereses de Préstamos, Costos de Financiamiento de Equipos, Comisiones por , Uso de Tarjetas de Crédito, Costos de Conversión de Divisas, Honorarios de Asesoría Financiera, Seguros Financieros.
Por Ejemplo, algunos proyectos pueden requerir la contratación de seguros financieros, como pólizas contra riesgos de tipo de cambio o fluctuaciones en los mercados financieros, cuyos costos son considerados gastos financieros.

## Slide 19: Otros Costos Relacionados:
Costos de Integración y Pruebas: Costos asociados con la integración del software desarrollado con sistemas existentes y las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento adecuado.
Costos de Seguridad y Cumplimiento: Inversiones en medidas de seguridad cibernética y cumplimiento normativo relacionadas con la protección de datos y la privacidad.

## Slide 20: Costos de Implementación y Puesta en Marcha:
Costos de Despliegue: Costos asociados con la implementación del software en entornos de producción y la capacitación inicial de usuarios finales.

## Slide 21: Costo de depreciación y amortización en proyectos informáticos
En proyectos informáticos, la depreciación y la amortización son conceptos contables importantes que reflejan la distribución de costos de activos a lo largo de su vida útil.

## Slide 22: Depreciación
La depreciación se refiere a la distribución del costo de un activo tangible a lo largo de su vida útil estimada. En proyectos informáticos, un ejemplo común de depreciación sería el equipo de hardware utilizado para el desarrollo y la ejecución del software.

## Slide 23: Supongamos que una empresa adquiere un servidor para alojar su aplicación web:
Costo del servidor: $10,000
Vida útil estimada: 5 años
Para calcular la depreciación anual utilizando el método de línea recta, dividiríamos el costo del servidor por su vida útil:
Esto significa que la empresa contabilizaría $2,000 cada año como gasto por depreciación del servidor en sus estados financieros.

## Slide 24: Amortización
La amortización se refiere a la distribución del costo de un activo intangible a lo largo de su vida útil estimada. En el contexto de proyectos informáticos, un ejemplo típico de amortización podría ser el costo de desarrollo de software propio (costos de investigación y desarrollo capitalizados):

## Slide 25: Supongamos que la empresa decide amortizar el costo del desarrollo de software durante su vida útil utilizando el método de línea recta:
Costo de desarrollo de software: $50,000
Vida útil estimada del software: 5 años
Supongamos que la empresa decide amortizar el costo del desarrollo de software durante su vida útil utilizando el método de línea recta:
Entonces, la empresa registraría $10,000 cada año como gasto por amortización del software en sus estados financieros.

## Slide 26: Consideraciones
Métodos de Depreciación y Amortización: Además del método de línea recta, existen otros métodos como el método de unidades producidas y el método de saldos decrecientes acelerados que pueden ser aplicables dependiendo de la política contable de la empresa y las regulaciones fiscales.
Impacto Financiero: La depreciación y la amortización afectan la utilidad neta reportada de la empresa al reducir los ingresos imponibles, lo cual puede tener implicaciones fiscales significativas.
Estos ejemplos ilustran cómo la depreciación y la amortización se aplican en proyectos informáticos para distribuir los costos de activos tangibles e intangibles a lo largo de su vida útil, reflejando así su uso y desgaste en los estados financieros de la empresa.

## Slide 27: Costo de Control de Calidad en Proyectos Informáticos
En la actualidad el departamento de control de calidad tiene autonomía y es una función muy importante.

## Slide 28: Supongamos que una empresa está desarrollando un nuevo software de gestión empresarial y ha establecido un proceso riguroso de control de calidad para asegurar la fiabilidad y la usabilidad del producto.
Los principales componentes de los costos de control de calidad en este proyecto podrían ser:

## Slide 29: Pruebas de Calidad:
Automatización de Pruebas: Implementación de herramientas y scripts para pruebas automatizadas que verifiquen la funcionalidad del software de manera sistemática.
Pruebas Manuales: Asignación de recursos humanos para realizar pruebas exhaustivas del software en diferentes escenarios y condiciones.
Ejemplo de costo: Contratación de un equipo de QA (Quality Assurance) para ejecutar pruebas durante todo el ciclo de desarrollo del software.

## Slide 30: Infraestructura de Pruebas:
Ambientes de Desarrollo y Pruebas: Configuración y mantenimiento de entornos dedicados para desarrollo y pruebas que reflejen los entornos de producción.
Herramientas de Gestión de Defectos: Implementación de sistemas para el seguimiento y la gestión eficiente de los problemas encontrados durante las pruebas.
Ejemplo de costo: Contratación de servidores de prueba y licencias de software para herramientas de gestión de defectos.

## Slide 31: Auditorías y Revisiones:
Auditorías Externas: Contratación de servicios externos para auditar el código y las prácticas de desarrollo del software.
Revisiones Internas: Revisiones regulares por parte del equipo interno para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y buenas prácticas.
Ejemplo de costo: Honorarios de consultores externos para realizar auditorías de código y procesos.

## Slide 32: Formación y Certificaciones:
Certificación de Calidad: Obtención de certificaciones reconocidas internacionalmente que validen la calidad del software y los procesos de desarrollo.
Formación Continua: Capacitación del personal en nuevas metodologías y técnicas de prueba para mejorar la eficiencia del control de calidad.
Ejemplo de costo: Matrículas en cursos de certificación y talleres de formación para el equipo de control de calidad.

## Slide 33: Ejemplos de costo de mantenimiento:
Soporte Técnico, Actualizaciones y Parches, Optimización de Rendimiento, Mantenimiento Preventivo,…etc.

## Slide 34
Es importante notar que, en proyectos informáticos, los costos pueden variar significativamente dependiendo de la escala del proyecto, la complejidad del software desarrollado y los requisitos específicos del cliente o usuario final. La gestión adecuada de estos costos es crucial para asegurar la viabilidad económica y el éxito del proyecto informático.

## Slide 35: Inversión total inicial: inversión inicial y diferida

## Slide 36: Inversión Inicial:
Es el monto de dinero necesario para adquirir todos los activos necesarios y poner en marcha el proyecto en su fase inicial. Esta inversión incluye:
  Activos Tangibles: Como equipo, maquinaria, hardware informático, muebles, etc.
  Activos Intangibles: Como costos de diseño, investigación y desarrollo inicial, derechos de patente, etc.
  Capital de Trabajo Inicial: Para financiar las operaciones iniciales antes de que el proyecto comience a generar ingresos.
Esta parte de la inversión está directamente relacionada con los activos necesarios para iniciar las operaciones del proyecto.

## Slide 37: Inversión Diferida:
Se refiere a los gastos adicionales necesarios para poner en marcha el proyecto, pero que se distribuyen en el tiempo y no se pagan de manera inmediata al inicio del proyecto.
Esto puede incluir:
  Gastos Preoperativos: Como costos de organización, estudios de mercado, honorarios legales, etc.
  Gastos de Puesta en Marcha: Como publicidad inicial, entrenamiento de personal, promoción inicial, etc.
Estos gastos se amortizan o se distribuyen a lo largo del tiempo de vida útil del proyecto y no forman parte de la inversión inicial directa en activos tangibles e intangibles necesarios para comenzar las operaciones.

## Slide 38: Importancia en la Evaluación de Proyectos
La evaluación correcta de la inversión total inicial es crucial para determinar la viabilidad económica de un proyecto. Incluir tanto la inversión inicial como la diferida proporciona una visión completa de todos los recursos financieros necesarios desde el inicio hasta la operación completa del proyecto.

## Slide 39: Importancia en la Evaluación de Proyectos
Además, entender estos conceptos ayuda a los gestores de proyectos y a los evaluadores a planificar adecuadamente los recursos financieros, gestionar los costos y asegurar que se asignen suficientes fondos para cubrir todas las necesidades desde el inicio del proyecto hasta su implementación completa.

## Slide 40: Capital de trabajo
DEF: es diferencia aritmética entre activo circulante y el pasivo circulante.
El capital de trabajo se refiere a los recursos financieros necesarios para cubrir los costos operativos diarios y mantener la actividad del proyecto durante su ciclo de operación. Este concepto es fundamental en la evaluación financiera de proyectos, ya que asegura que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones corrientes.

## Slide 41: Activos Corrientes o activo fijo:
Son los activos que se convierten en efectivo o se consumen en un corto plazo, generalmente dentro de un año. Incluyen:
Inventarios: Materias primas, productos en proceso y productos terminados.
Cuentas por Cobrar: Montos pendientes de cobro de los clientes por ventas a crédito.
Efectivo: Fondos disponibles en cuentas bancarias y caja.

## Slide 42: Pasivos Corrientes:
Son las obligaciones que deben ser pagadas en un corto plazo, generalmente dentro de un año. Incluyen:
Cuentas por Pagar: Montos pendientes de pago a proveedores por compras a crédito.
Obligaciones Financieras a Corto Plazo: Préstamos y deudas que deben ser pagados en el corto plazo.
Impuestos por Pagar: Impuestos corrientes que deben ser pagados al gobierno.

## Slide 43: Punto de equilibrio

## Slide 44: Estudio Económico Objetivos General: El estudio económico de un proyecto tiene como propósito fundamental determinar la viabilidad y rentabilidad del mismo. Según Gabriel Baca Urbina

## Slide 45: El punto de equilibrio
También conocido como punto de nivelación o punto de ruptura, es un concepto clave en la evaluación financiera que indica el nivel de actividad en el cual los ingresos totales igualan los costos totales, es decir, donde no hay ni pérdidas ni ganancias. En términos más simples, es el punto en el cual una empresa ni gana ni pierde dinero, es decir, no obtiene beneficios ni incurre en pérdidas.

## Slide 46: Cálculo del Punto de Equilibrio
Para calcular el punto de equilibrio, se utilizan principalmente dos métodos
Punto de Equilibrio en Unidades
Punto de Equilibrio en Ventas (en valor monetario)

## Slide 47: El punto de equilibrio es importante considerar dos tipos principales de costos que afectan directamente la rentabilidad y la decisión de precios de una empresa. Estos son: Fijo y Variables
Costos Fijos:
Definición: Son aquellos costos que no varían en función del nivel de producción o ventas de la empresa en el corto plazo. Incluyen gastos como alquileres, salarios fijos del personal administrativo, seguros, depreciación de activos fijos, entre otros.
Ejemplo: El alquiler mensual de las instalaciones de la empresa, que debe pagarse independientemente de la cantidad de productos vendidos.

## Slide 48: Costos Variables:
Definición: Son costos que varían directamente con el nivel de producción o ventas de la empresa. Estos costos aumentan o disminuyen en proporción directa a la actividad operativa de la empresa.
Ejemplo: El costo de materia prima, mano de obra directa relacionada con la producción de bienes o servicios, comisiones de ventas, entre otros.

## Slide 49: Importancia de Distinguir entre Costos Fijos y Variables
Impacto en la Rentabilidad: Los costos fijos deben cubrirse antes de que una empresa pueda comenzar a generar ganancias. Determinar estos costos es crucial para establecer precios de venta que aseguren la rentabilidad.
Análisis de Sensibilidad: Entender cómo varían los costos fijos y variables con los cambios en el volumen de ventas permite a las empresas planificar estratégicamente y realizar análisis de sensibilidad para evaluar diferentes escenarios operativos.

## Slide 50: Cálculo del Punto de Equilibrio

## Slide 51: Ejemplo de Aplicación: Supongamos que una empresa tiene los siguientes datos para un producto
Costos fijos mensuales: $10,000
Costo variable por unidad: $5
Precio de venta por unidad: $15Para calcular el punto de equilibrio en unidades:
Esto significa que la empresa necesita vender al menos 1,000 unidades de su producto para cubrir todos los costos fijos y variables y alcanzar el punto de equilibrio.

## Slide 52: Punto de Equilibrio en ventas
El Punto de Equilibrio en ventas es el nivel de ventas necesario para que una empresa cubra todos sus costos fijos y variables, sin obtener ni pérdidas ni ganancias. Es un indicador crucial en la gestión financiera y permite determinar el volumen mínimo de ventas requerido para alcanzar la neutralidad financiera.

## Slide 53: Cálculo del Punto de Equilibrio en Ventas
Para calcular el punto de equilibrio en ventas, se utiliza la siguiente fórmula:
Donde:
Costos Fijos Totales: Son los gastos que no varían con el nivel de actividad o ventas de la empresa en el corto plazo. Incluyen costos como alquileres, salarios fijos, depreciación, seguros, entre otros.
Margen de Contribución porcentual: Es la proporción de cada unidad vendida que contribuye a cubrir los costos fijos y generar utilidades. Se calcula como

## Slide 54: Supongamos que una empresa tiene los siguientes datos
:Costos Fijos Totales: $10,000 por mes
Precio de Venta por unidad: $50
Costo Variable por unidad: $20
Calcular el Margen de Contribución porcentual:
Aplicar la fórmula del Punto de Equilibrio en ventas:
Esto significa que la empresa necesita generar aproximadamente $16,667 en ventas para cubrir todos sus costos fijos y variables, alcanzando así el punto de equilibrio donde no se obtienen pérdidas ni ganancias adicionales.

## Slide 55: Costo de capital o Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR):
Costo de Capital: Es la tasa de retorno que una empresa debe obtener sobre sus inversiones para mantener el valor de sus acciones en el mercado. Representa el costo de oportunidad de utilizar los recursos de la empresa en un proyecto específico en lugar de invertirlos en una alternativa de similar riesgo.
(Mi dinero también cuesta)

## Slide 57: Algunos aspectos importantes sobre el costo de capital o TMAR en proyectos informáticos:
Representa el costo de oportunidad de los fondos utilizados para financiar el proyecto, ya sea a través de deuda o capital propio.
Se calcula considerando el costo de las diferentes fuentes de financiamiento (deuda, acciones, etc.) ponderadas por su participación en la estructura de capital.
Es la tasa de descuento utilizada para calcular el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) ​​del proyecto.
Un cálculo preciso del costo de capital es fundamental para evaluar adecuadamente la viabilidad financiera del proyecto informático.
Factores como el riesgo, la estructura de capital, las tasas de interés y la inflación afectan el cálculo del costo de capital.
Conocer el costo de capital permite a los gerentes tomar decisiones informadas sobre la aceptación o rechazo de proyectos informáticos en función de su rentabilidad esperada.

## Slide 58: ¿Cómo se relaciona la TMAR con la viabilidad financiera de un proyecto?
La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) está estrechamente relacionada con la viabilidad financiera de un proyecto, ya que representa la tasa de retorno mínima que un inversionista espera obtener al invertir en dicho proyecto. Algunos aspectos clave de esta relación:

## Slide 59: TMAR es un elemento esencial en la evaluación de la viabilidad financiera de un proyecto, ya que representa la tasa mínima de retorno requerida por los inversionistas y se utiliza como tasa de descuento para calcular indicadores clave como el VPN y la TIR.
La TMAR se utiliza como tasa de descuento para calcular indicadores financieros como el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) ​​del proyecto. Un proyecto será viable financieramente si su VPN es positiva y su TIR es mayor que la TMAR.
La TMAR refleja el costo de oportunidad de los fondos utilizados para financiar el proyecto, considerando el costo de las diferentes fuentes de financiamiento (deuda, acciones, etc.) ponderadas por su participación en la estructura de capital.
Un cálculo preciso de la TMAR es fundamental para evaluar adecuadamente la viabilidad financiera del proyecto, ya que una TMAR muy alta puede hacer que los proyectos rentables parezcan inviables, mientras que una TMAR muy baja puede llevar a aceptar proyectos no rentables..
Factores como el riesgo, la estructura de capital, las tasas de interés y la inflación afectan el cálculo del TMAR y, por lo tanto, su impacto en la viabilidad financiera del proyecto..

## Slide 62: Escenario 2020 en Argentina
Fuente: https://www.iproup.com/innovacion/16948-tasa-interna-de-retorno-tir-vpnque-es-y-cuanto-en-argentina

## Slide 63: Balance General

## Slide 64: Componentes del Balance General

## Slide 65
El balance general, también conocido como estado de situación financiera, es uno de los estados financieros más importantes de una empresa. Este informe proporciona una visión instantánea de la situación financiera de una empresa en un momento específico. El balance general se compone de tres secciones principales: activos, pasivos y patrimonio neto.

## Slide 66: Evaluación económica: utilizando el contenido proporcionado y basándome en la bibliografía de Gabriel Baca Urbina, se puede estructurar de la siguiente manera:

## Slide 67: Cálculo de los flujos netos de efectivo: permite determinar la capacidad del proyecto para generar liquidez y es un insumo esencial para la aplicación de indicadores financieros clave como el VPN y la TIR.
El cálculo de los flujos netos de efectivo es fundamental en la evaluación financiera de proyectos informáticos, ya que representa la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo del proyecto a lo largo de su vida útil.

## Slide 68: Algunos aspectos clave sobre este cálculo:
Los flujos netos de efectivo se obtienen restando los egresos de efectivo (costos y gastos) de los ingresos de efectivo (ventas y otros ingresos) en cada período.
Es importante considerar tanto los flujos de efectivo operativos (relacionados con la operación del negocio) como los flujos de efectivo de inversión (relacionados con la adquisición de activos).
El cálculo de los flujos netos de efectivo permite determinar la capacidad del proyecto para generar liquidez y cubrir sus obligaciones financieras.
Existen herramientas que facilitan el cálculo de los flujos netos de efectivo.
El cálculo de los flujos netos de efectivo es un insumo clave para la aplicación de indicadores financieros como el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR)..

## Slide 69: Matriz de Análisis Integral
5.3 Indicadores financieros de evaluación de proyectos informáticos.5.3.1 Retorno de la inversión (ROI).5.3.2 Costo beneficio.5.3.3 Valor presente neto (VPN) y Tasa interna de retorno (TIR)
5.4 Matriz de análisis integral para la toma de decisiones

## Slide 70: El cálculo de los flujos netos
El cálculo de los flujos netos de efectivo y los principales indicadores financieros son elementos clave en la evaluación de la viabilidad de proyectos informáticos:

## Slide 71: Cálculo de los flujos netos de efectivo
Los flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo del proyecto a lo largo de su vida útil.
Su cálculo es fundamental para determinar la capacidad del proyecto para generar liquidez y cubrir sus obligaciones.

## Slide 72: Los principales indicadores financieros utilizados en la evaluación de proyectos informáticos son:
Retorno de la inversión (ROI)
Relación Costo-Beneficio

## Slide 73: Retorno de la inversión (ROI)
Definición: El Retorno de la Inversión (ROI) es un indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión.
Se calcula como el beneficio neto dividido por la inversión inicial, expresado como un porcentaje.
Desglose de la Fórmula
Beneficio Neto: Es el beneficio que se obtiene después de restar todos los costos y gastos de los ingresos generados por la inversión. Puede incluir ingresos por ventas, reducción de costos, u otros beneficios económicos directos atribuibles a la inversión.
Inversión Inicial: Es el monto total de dinero invertido en el proyecto o inversión. Incluye todos los costos incurridos al inicio del proyecto, como adquisición de equipos, desarrollo de software, implementación y otros gastos iniciales.

## Slide 74: Pasos para Calcular el ROI

## Slide 75: Determinar los Ingresos Totales: Sumar todos los ingresos generados por el proyecto durante un período específico.
Ejemplo: implementar un nuevo sistema de gestión de proyectos (SGP) para mejorar la eficiencia y la productividad. Aquí están los detalles del proyecto:
Detalles del proyecto:
-Costo de la Inversión:
Desarrollo del software: $50,000
Implementación: $20,000
Capacitación del personal: $10,000
Mantenimiento anual: $5,000
Costo Total de la Inversión (CTI): $85,000
-Beneficio Neto
Aumento en la eficiencia que reduce costos operativos: $30,000 anuales
Mejora en la productividad que aumenta los ingresos: $40,000 anuales
Beneficio Neto Anual: $70,000

## Slide 76: Cálculo del ROI
El ROI se calcula de la siguiente manera:
Beneficio Neto Total: Asumiendo que se evalúa el beneficio en un año, el beneficio neto total es $70,000.
Costo de la Inversión Total: $85,000
Interpretación
Un ROI del 82.35% significa que por cada dólar invertido en el proyecto, "TechInnovators Inc." obtiene 0.82 dólares de beneficio neto. Este alto ROI indica que la inversión en el nuevo sistema de gestión de proyectos es financieramente eficiente y altamente rentable.

## Slide 77: Consideraciones Adicionales
Horizonte Temporal: Es importante considerar el periodo de tiempo durante el cual se calcula el ROI. En este ejemplo, hemos asumido un año. Sin embargo, el ROI puede calcularse para múltiples años, ajustando los beneficios netos y los costos de inversión en consecuencia.
Flujos de Efectivo: Al evaluar proyectos informáticos a largo plazo, es útil considerar los flujos de efectivo anuales en lugar de un único periodo de tiempo.
Riesgos y Supuestos: Siempre se deben tener en cuenta los riesgos y supuestos involucrados en las proyecciones de beneficios y costos.
El ROI es una herramienta para evaluar la rentabilidad de proyectos informáticos, proporcionando una medida clara y comprensible de los beneficios financieros relativos a los costos de inversión.

## Slide 78: Costo-beneficio
Concepto
La relación costo-beneficio (C/B) es un indicador financiero que compara los beneficios totales de un proyecto con sus costos totales. Este indicador ayuda a determinar si los beneficios obtenidos de un proyecto justifican los costos incurridos. Una relación C/B mayor que 1 indica que los beneficios superan los costos, lo que sugiere que el proyecto es rentable.

## Slide 79: Cálculo de la Relación Costo-Beneficio
Para calcular la relación costo-beneficio, se siguen estos pasos:
Determinar los beneficios totales: Esto incluye todos los ingresos generados y los ahorros obtenidos gracias al proyecto.
Determinar los costos totales: Esto incluye todos los costos de desarrollo, implementación, operación y mantenimiento del proyecto.
Aplicar la fórmula de la relación C/B: Dividir los beneficios totales por los costos totales para obtener una relación.

## Slide 80: Ejemplo para un Proyecto Informático Supongamos que una empresa, "DigitalSolutions Corp.", decide implementar un nuevo sistema de gestión de clientes (CRM) para mejorar sus procesos de ventas y atención al cliente. Aquí están los detalles del proyecto:
Beneficios Totales:
Incremento en las ventas anuales debido a la mejor gestión de clientes: $150,000
Reducción de costos operativos anuales debido a procesos más eficientes: $50,000
Beneficios Totales (BT): $200,000
Costos Totales:
Desarrollo del software: $60,000
Implementación: $30,000
Capacitación del personal: $10,000
Mantenimiento anual: $10,000
Costos Totales (CT): $110,000

## Slide 81: Cálculo de la Relación Costo-Beneficio
La relación C/B se calcula de la siguiente manera:Beneficios Totales: $200,000Costos Totales: $110,000
Interpretación
Una relación costo-beneficio de 1.82 significa que por cada dólar invertido en el proyecto, "DigitalSolutions Corp." obtiene 1.82 dólares en beneficios. Esto indica que el proyecto es rentable, ya que los beneficios superan los costos.

## Slide 82: Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR)
La VPN calcula el valor actual de los flujos netos de efectivo descontados a una tasa apropiada (como la TMAR).
Un VPN positivo indica que el proyecto es viable financieramente.
La TIR determina la tasa de descuento que iguala la VPN a cero, indicando la rentabilidad del proyecto.
Si la TIR es mayor que la TMAR, el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza

## Slide 83: Valor presente neto (VPN
El Valor Presente Neto (VPN) es un indicador financiero que representa la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros generados por un proyecto y la inversión inicial. El VPN permite determinar la viabilidad de un proyecto al considerar el valor del dinero en el tiempo, utilizando una tasa de descuento para actualizar los flujos de efectivo futuros a su valor presente.
donde:
FtF_tFt​ = Flujo de efectivo en el período ttt
rrr = Tasa de descuento
ttt = Período de tiempo
I0I_0I0​ = Inversión inicial

## Slide 84: Cálculo del VPN
Identificar los flujos de efectivo futuros: Estimar los ingresos y costos futuros del proyecto.
Seleccionar la tasa de descuento: Generalmente, se utiliza el costo de capital o la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR).
Calcular el valor presente de cada flujo de efectivo futuro: Aplicar la fórmula de descuento.
Restar la inversión inicial: Obtener el VPN restando la inversión inicial del total de los valores presentes de los flujos de efectivo.

## Slide 85: Ejemplo para un Proyecto Informático Supongamos que una empresa, "Tech Innovators", está considerando desarrollar una nueva aplicación móvil.
Los flujos de efectivo proyectados y la inversión inicial son los siguientes:
Inversión inicial: $100,000
Flujo de efectivo en el año 1: $40,000
Flujo de efectivo en el año 2: $50,000
Flujo de efectivo en el año 3: $60,000
Tasa de descuento: 10%
Un VPN de $22,772 indica que el proyecto generará un valor adicional de $22,772 en comparación con la inversión inicial, considerando el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, el proyecto es viable.

## Slide 86: Tasa Interna de Retorno (TIR)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que iguala el valor presente neto de los flujos de efectivo futuros de un proyecto a cero. En otras palabras, es la tasa de rendimiento esperada del proyecto. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento requerida (o TMAR), el proyecto es considerado viable.

## Slide 87: Cálculo de la TIR
La TIR se calcula iterativamente o utilizando software financiero y hojas de cálculo, ya que no existe una fórmula analítica directa para su cálculo.

## Slide 88: Ejemplo para un Proyecto InformáticoUsando el mismo proyecto de "Tech Innovators", la TIR se encuentra resolviendo la siguiente ecuación:
Para encontrar la TIR, podemos usar una calculadora financiera o una hoja de cálculo (por ejemplo, Excel).En Excel, la función para calcular la TIR es =TIR(valores), donde "valores" es el rango de los flujos de efectivo, incluyendo la inversión inicial como un valor negativo.
En este caso:La TIR resultante será aproximadamente 19.86%.
=TIR(-100000, 40000, 50000, 60000)

## Slide 89: Comparación y Análisis
Ambos indicadores, VPN y TIR, son cruciales para la evaluación financiera de proyectos informáticos:
VPN proporciona una medida absoluta del valor añadido por el proyecto.
TIR proporciona una medida relativa de la rentabilidad del proyecto.
Es recomendable utilizar ambos indicadores conjuntamente para obtener una visión completa de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

## Slide 90: Combinaciones Inconsistentes de Indicadores Financieros

## Slide 91
Indicador Financiero | Definición |  | Valores Aceptables | Valores No Aceptables
Retorno de la Inversión (ROI) | Mide la rentabilidad de una inversión comparando los beneficios obtenidos con los costos incurridos. |  | Un ROI positivo (> 0) indica que los beneficios superan los costos, por ejemplo, un ROI del 20% o superior. | Un ROI negativo (< 0) indica que los costos superan los beneficios, por ejemplo, un ROI del -5%.
Costo-Beneficio | Compara los beneficios totales de un proyecto con sus costos totales para evaluar su viabilidad económica. |  | Una relación mayor a 1 indica que los beneficios superan los costos, por ejemplo, una relación de 1.5. | Una relación menor a 1 indica que los costos superan los beneficios, por ejemplo, una relación de 0.8.
Valor Presente Neto (VPN) | Calcula el valor presente de los flujos de efectivo netos futuros, descontados a una tasa específica. |  | Un VPN positivo (> 0) indica que el proyecto genera valor, por ejemplo, un VPN de $50,000. | Un VPN negativo (< 0) indica que el proyecto destruye valor, por ejemplo, un VPN de -$10,000.
Tasa Interna de Retorno (TIR) | Es la tasa de descuento que iguala el valor presente neto de los flujos de efectivo futuros a cero. |  | Una TIR mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), por ejemplo, una TIR del 15% si la TMAR es del 10%. | Una TIR menor que la TMAR, por ejemplo, una TIR del 8% si la TMAR es del 10%.

## Slide 92: El retorno sobre la inversión (ROI) se diferencia de otros indicadores de rentabilidad como el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) ​​en los siguientes aspectos:
El retorno sobre la inversión (ROI) se diferencia de otros indicadores de rentabilidad como el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) ​​en los siguientes aspectos:
El ROI es un indicador de rentabilidad relativa, ya que relaciona los beneficios obtenidos con la inversión realizada. A cambio, la VPN y la TIR son indicadores de rentabilidad absoluta, ya que miden la rentabilidad en términos monetarios.
El ROI se expresa como un porcentaje, lo que permite comparar fácilmente la rentabilidad de diferentes proyectos o inversiones. La VPN se expresa en unidades monetarias y la TIR en una tasa de descuento.
El ROI no considera el valor del dinero en el tiempo, mientras que la VPN y la TIR sí lo hacen al descontar los flujos de efectivo a una tasa apropiada.
El ROI puede calcularse con información contable, mientras que la VPN y la TIR requieren proyecciones de flujos de efectivo.
El ROI es más fácil de interpretar, ya que un valor positivo indica rentabilidad y un valor negativo indica pérdidas. La VPN y la TIR requieren un análisis más profundo para determinar la viabilidad del proyecto.

## Slide 93: ROI es un indicador útil para evaluar la rentabilidad relativa de un proyecto, tiene limitaciones
No considerar el valor del dinero en el tiempo, la posibilidad de manipulación contable, la falta de consideración del riesgo y la dificultad de comparación entre proyectos. Por ello, es recomendable complementarlo con otros indicadores como el VPN y la TIR para tener una visión más completa de la viabilidad financiera de un proyecto.

## Slide 94: Gracias
¿Preguntas?